АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОИЛЬИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2016 года	                                                                                                       №  27

Об организации и проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке сел                  Новоильиновского сельского поселения

В целях улучшения эстетического облика населенных пунктов Новоильиновского сельского поселения, повышая их санитарно - гигиенического и экологического состояния, повышения уровня их благоустроенности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 20  апреля 2016 года по 20  мая  2016 года  месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения.

2. Утвердить План мероприятий  по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Новоильиновского сельского поселения (Приложение №1)

3. Утвердить состав комиссии по благоустройству территорий населенных пунктов Новоильиновского сельского поселения (Приложение 2);

4. Рекомендовать руководителям учреждений обеспечить подготовку и проведение субботников с привлечением трудовых коллективов, учащихся учебных заведений.

Считать единым санитарным днем каждую пятницу недели.

5 . Привлекать к работам по благоустройству:

- граждан, стоящих на учете в центре занятости Полтавского района;

- жителей населенных пунктов Новоильиновского сельского поселения.

6 . По окончанию месячника руководителям учреждений предоставить отчет.

7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за  собой.

Глава Новоильиновского сельского поселения:                                                В.В. Тарасов

Приложение 2

к постановлению  администрации

Новоильиновского сельского поселения

Полтавского муниципального района Омской области

от  20 апреля 2016 года № 27

Состав комиссии

по контролю за ходом мероприятий в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Новоильиновского сельского поселения

- Тарасов В.В. – глава администрации Новоильиновского сельского поселения;

- Лещенко А.М. – Председатель СПК «Большевик» (по согласованию);

- Станиславская А.Г., Минькова А.П. – завед. ФАПа с. Новоильиновка д. Терпенье ( по согласованию);

- Махт В.В. – директор МОУ «Новоильиновская СОШ» (по согласованию);

- Кот Ю.Н. –  ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям

- Ромей Евгений Владимирович   - депутат Новоильиновского Совета депутатов

Приложение 1

к распоряжению администрации

Новоильиновского сельского поселения

Полтавского муниципального района Омской области

от 20 апреля 2016 года  №27

План

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Новоильиновского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение субботников, мероприятий по санитарной очистке территорий, благоустройству и озеленению дворовых и ведомственных территорий , улиц. | 20 апреля по 20 мая 2016 года | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Кот Ю.Н. |
| 2 | Организация проведения субботников, мероприятий по санитарной очистке и благоустройству, памятников, обелисков, мемориальных барельефов с. Новоильиновка, д.Терпенье. | 25-5 мая 2016 года | Ромей Е.В..- депутат Новоильиновского сельского поселения Махт В.В.- директор «Новоильиновская СОШ» |
| 3 | Организация работ по привлечению к ответственности лиц нарушивших правила благоустройства и озеленения территории Новоильиновского сельского поселения | ежемесячно | Новоильиновская административная комиссия Нурматова Е.Н. Старший участковый отдела полиции Турла А.Н. |
| 4 | Проведение санитарной очистки и благоустройства подведомственных территорий, предприятий, организаций и учреждений | 20 апреля по 20 мая 2016 года | Руководители предприятий , организаций, и учреждений |
| 5 | Организация правильного хранения, удаления бытовых отходов от населения, объектов социальной сферы и т д. Благоустройство свалки ТБО | постоянно | Администрация Новоильиновского сельского поселения |
| 6 | Санитарная очистка и благоустройство зон санитарной охраны водонапорных башен и общественных колодцев | 20 апреля по 20 мая 2016 года | Ответственные за водонапорные башни, старосты населенных пунктов Панченко С.И. Гофман А.И. |
| 7 | Организация и проведение работ по благоустройству кладбищ с. Новоильиновка д. Терпенье | 20 апреля по 20 мая 2016 года | Старосты населенных пунктов Козодоенко Л.Ф. Неделько Г.Ф. |
| 8 | Проведение мероприятий по ремонту и благоустройству малых архитектурных сооружений, фасадов торговых точек и учреждений обслуживания населения, спортивных объектов, мест массового отдыха населения | 20 апреля по 20 мая 2016 года | Руководители предприятий, организаций и учреждений, жители Новоильиновского сельского поселения |